UMOWA nr 0201.ILZ.23-76/2017

zawarta w dniu           kwietnia 2017 r. we Wrocławiu

pomiędzy:

Izbą Administracji Skarbowej we Wrocławiu

z siedzibą 53-333 Wrocław, ul. Powstańców Śl. 24,26
NIP 8960006804
reprezentowaną przez:

Justynę Giżewską – Zastępcę Dyrektora Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

zwaną dalej Zamawiającym,

a

…; NIP …, REGON: .

Reprezentowynym przez .

zwanym dalej Nadzorem.

z uwzględnieniem przepisu art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (j. t. Dz. U. z 2015 r., poz. 2164 ze zm.).

§ 1

Przedmiot umowy

- Zamawiający zleca, a Nadzór przyjmuje obowiązki pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją zadania pn. Wykonanie dźwiękowego systemu ostrzegawczego w budynku biurowym Urzędu Skarbowego w Wałbrzychu w branży elektrycznej przez cały okres jego realizacji, a w okresie gwarancji i rękojmi – Nadzór przyjmuje do wykonania obowiązki udziału w czynnościach związanych z ujawnieniem i usunięciem wad. Nadzór zobowiązuje się uczestniczyć także w przeglądzie gwarancyjnym, który planowany jest przed upływem okresu objętego gwarancją. O terminie przeglądu Zamawiający powiadomi Nadzór z wyprzedzeniem.

- Realizacja robót, objętych zadaniem, o którym mowa w ust. 1, będzie odbywała się na podstawie umowy, którą Zamawiający zawrze z wykonawcą robót, wyłonionym w wyniku odrębnego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego. Zamawiający przewiduje, że rozpoczęcie robót objętych zadaniem powinno nastąpić w maju 2017 r.

- Roboty, objęte nadzorem inwestorskim realizowane będą w oparciu o:

- dokumentację projektowo-techniczną,

- umowę z wykonawcą robót, o której mowa w ust. 2.

- W przypadku zmiany w zapisów w dokumencie, wskazanym w ust. 3 pkt 2, Zamawiający przekaże Nadzorowi zaktualizowane wersje tych dokumentów.

§ 2

Osoby realizujące umowę

Nadzór na budowie, będzie pełnił … posiadający uprawnienia budowlane nr … o specjalności nadzór budowlany – instalacje elektryczne, wpisanego na listę członków samorządu zawodowego nr ….

§ 3

Terminy

- Nadzór zobowiązuje się do realizacji pełnienia nadzoru inwestorskiego w terminie:

- od rozpoczęcia realizacji umowy - od dnia przekazania placu budowy,

- do zakończenia realizacji umowy - do czasu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń,

- w okresie gwarancji – od dnia następującego po odbiorze końcowym robót bez zastrzeżeń do dnia, w którym upływa gwarancja udzielona przez Wykonawcę robót.

- Zamawiający wstępnie przewiduje, że:

- rozpoczęcie robót, objętych powołanym zadaniem remontowym powinno nastąpić w czerwcu 2017 r.,

- realizacja robót będzie trwać najpóźniej do 30 września 2017 r.

  - W przypadku zmiany terminów, określonych w ust. 1 termin zakończenia pełnienia nadzoru inwestorskiego przedłużony zostanie do czasu odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń oraz w okresie udzielonej przez wykonawcę gwarancji.

§ 4

Wynagrodzenie

- Wynagrodzenie za wykonanie przedmiotu umowy - w okresie określonym w § 3 ust. 1 - jest ryczałtowe i wynosi … zł netto (słownie: … zł), … zł brutto (słownie: … zł), a będzie płatne w ratach miesięcznych.

- Wynagrodzenie brutto obejmuje wszystkie nakłady potrzebne do wykonania przedmiotu umowy, określonego w § 1.

- Wynagrodzenie, o którym mowa w ust. 1 wynika z oferty Nadzoru i nie podlega zmianom waloryzacyjnym.

- Za uczestnictwo w przeglądzie gwarancyjnym Nadzór nie otrzyma odrębnego wynagrodzenia.

§ 5

Sposób rozliczenia i terminy płatności

    - Wynagrodzenie, o którym w § 4 ust. 1 będzie wypłacane z uwzględnieniem następujących zasad:

- w okresie od rozpoczęcia realizacji zadania do zakończenia czynności odbiorowych potwierdzonych protokołem odbioru końcowego robót bez zastrzeżeń, podpisanym przez wszystkie strony – Zamawiający zapłaci Nadzorowi wynagrodzenie brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Wynagrodzenie wypłacane będzie częściami, w równych ratach nie częściej niż raz w miesiącu z zastrzeżeniem § 4 ust. 4 umowy.

    - Wynagrodzenie będzie płatne przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na rachunek bankowy Nadzoru wskazany na fakturze, w terminie do 21 dni od daty otrzymania przez Zamawiającego prawidłowo wystawionej faktury.

    - Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

    - Nadzór nie może zbywać wierzytelności z tytułu umowy na rzecz osób trzecich bez zgody Zamawiającego.

§ 6

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do:

- udostępnienia Nadzorowi dokumentacji projektowej - w terminie 3 dni od daty zawarcia umowy, dokumentacja stanowi własność Zamawiającego i nie może być udostępniana osobom trzecim bez jego zgody.

- przekazania kopii umowy dotyczącej realizacji remontu, określonej w § 1 ust. 1 - w terminie 7 dni od daty zawarcia umowy z wykonawcą robót,

- potwierdzania ilość godzin wykonywania usługi w Ewidencji godzin, o której mowa w ust. 4 § 7 umowy.

  - O zmianach w treści dokumentów, wskazanych w ust. 1, Zamawiający pisemnie powiadomi Nadzór i w terminie 2 dni roboczych przekaże Nadzorowi aktualną wersję tych dokumentów w kopiach.

- Zamawiający uprawniony jest do bieżącej kontroli realizacji obowiązków Nadzoru, wynikających z umowy. Zamawiający może zażądać raportu z realizacji przedmiotu umowy, a Nadzór zobowiązuje się go sporządzić i przedstawić Zamawiającemu w terminie 3 dni roboczych od daty żądania.

- Zamawiający ma prawo uczestniczenia w naradach Nadzoru z wykonawcą robót.

- Do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy Zamawiający wyznacza następujące osoby:

## Łukasza Kuca, tel. nr 71 365 24 52,  e-mail: lukasz.kuc@ds.mofnet.gov.pl ,

## Zbigniewa Nowickiego , tel. nr 74 664 35 21, e-mail: zbigniew.nowicki@ds.mofnet.gov.pl,

- Zamawiający zastrzega sobie prawo zmiany osób wyznaczonych do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy.

- Zamawiający powiadomi na piśmie Nadzór o zmianie osób wymienionych w ust. 5.

- Zmiany, o których mowa w ust. 6 nie stanowią zmiany umowy.

§ 7

Obowiązki i uprawnienia Nadzoru

- Nadzór zobowiązuje się do:

- zapoznania się z dokumentacją projektową, otrzymaną od Zamawiającego;

- pełnienia nadzoru inwestorskiego nad realizacją remontu zgodnie z przepisami ustawy z dnia 07.07.1994 r. Prawo budowlane (j.t. z 2016 r. Dz. U. poz. 290) i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie,

- uczestniczenia w przekazaniu placu budowy przez Zamawiającego wykonawcy robót,

- organizowania (nie rzadziej niż 1 razy w tygodniu) i uczestnictwa w spotkaniach z wykonawcą robót,

- sporządzania notatek służbowych ze spotkań, o których mowa w punkcie 4 (o ile na spotkaniu zapadają uzgodnienia dot. zmiany sposobu wykonania robót, zamiana materiałów, itp.), notatka przekazywana jest wykonawcy robót oraz Zamawiającemu,

- reprezentowania Zamawiającego na budowie wobec wykonawcy robót przez sprawowanie kontroli zgodności realizacji budowy z dokumentacja projektową, przepisami i obowiązującymi normami oraz zasadami wiedzy technicznej,

- nadzoru nad przestrzeganiem przez wykonawcę robót przepisów BHP,

- rozwiązywania bieżących problemów technicznych w trakcie realizacji inwestycji w porozumieniu z kierownikiem budowy, projektantem i przedstawicielami Zamawiającego;

- dokonywania odbioru częściowego robót (w szczególności w zakresie robót zanikających i ulegających zakryciu) niezwłocznie, nie później niż w terminie do 3 dni roboczych od daty zgłoszenia,

- dokonywania czynności odbioru końcowego w terminie do 14 dni od daty otrzymania zawiadomienia od Zamawiającego,

- uczestniczenia w próbach i odbiorach technicznych instalacji, urządzeń technicznych i innych,

- sprawdzania na bieżąco jakości wbudowywanych materiałów, wyrobów i urządzeń oraz sprawdzania certyfikatów, aprobat dopuszczających materiały, wyroby i urządzenia do wbudowania, potwierdzających dopuszczenie do obrotu i użytkowania na terenie Rzeczypospolitej Polskiej bądź Unii Europejskiej,

- potwierdzania faktycznie wykonanych robót przez wykonawcę robót oraz usunięcia wad, a także kontrolowania rozliczeń robót poprzez potwierdzanie wykonanego zakresu rzeczowego zadania w protokołach odbioru robót, stanowiących podstawę do wystawiania faktur przez wykonawcę robót,

- przygotowania protokołu odbioru końcowego,

- sprawdzenia kompletności dokumentacji powykonawczej,

- nadzoru nad wykonaniem kompleksowej inwentaryzacji robót w razie odstąpienia od umowy zawartej z wykonawcą,

- udziału we wszystkich odbiorach, w tym w przeglądach w trakcie rękojmi  oraz odbiorze pogwarancyjnym - przed upływem terminu rękojmi; nadzoru przy usunięciu ewentualnych usterek zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i wiedzy technicznej,

- udziału w rozliczeniu finansowym w przypadku odstąpienia od umowy, zawartej z wykonawcą robót,

- zgłaszania Zamawiającemu wszelkich dostrzeżonych nieprawidłowości w realizacji robót przez wykonawcę oraz wszelkich zagrożeń (także zewnętrznych), które wpływają na tok inwestycji lub mogą powodować odpowiedzialność odszkodowawczą Zamawiającego.

- Nadzór zobowiązany do wykazania przynależności do właściwej izby samorządu zawodowego w trakcie całego okresu realizacji umowy.

- Nadzór jest odpowiedzialny za usuwanie wad powstałych w wyniku niedostatecznego nadzoru nad robotami, wykonywanymi przez wykonawcę robót oraz za wyrządzone szkody, będące następstwem nienależytego wykonania czynności objętych umową, ocenianego w granicach przewidzianych dla umów starannego działania. Naprawienie szkody obejmuje straty, które Zamawiający poniósł oraz korzyści, które mógłby osiągnąć gdyby mu szkody nie wyrządzono.

- Nadzór zobowiązany jest do prowadzenie ewidencji godzin w czasie, których świadczył usługę. Ilość godzin wykonywania usługi będzie każdorazowo potwierdzana przez przedstawiciela Zamawiającego. Po zakończeniu zlecenia Ewidencja będzie przechowywana u Zamawiającego.

§ 8

Kary umowne

- Nadzór zapłaci Zamawiającemu karę umowną za:

- zwłokę w wykonywaniu obowiązków objętych umową, spowodowanych działaniem lub zaniechaniem ze strony Nadzoru – w wysokości 0,2% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia, licząc od daty upływu terminu określonego w umowie lub wyznaczonego przez Zamawiającego,

- niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Nadzoru – w wysokości 10% wynagrodzenia brutto, o którym mowa w § 4 ust. 1.

- Zamawiający może potrącić należną mu karę umowną z dowolnej należności, służącej Nadzorowi, na co Nadzór wyraża zgodę.

- Jeżeli kary umowne nie pokryją poniesionych szkód, Zamawiający może dochodzić odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych.

§ 9

## Odstąpienie od umowy

- Każdej ze stron przysługuje 30-dniowy okres wypowiedzenia umowy ze skutkiem na koniec miesiąca.

- Zamawiającemu przysługuje prawo odstąpienia od umowy w przypadku, gdy:

- w wyniku wszczętego postępowania egzekucyjnego nastąpi zajęcie majątku Nadzoru lub jego części uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy;

- Nadzór nie rozpoczął pełnienia nadzoru inwestorskiego bez uzasadnionych przyczyn albo zaprzestał wykonywania swych obowiązków bez upoważnienia Zamawiającego oraz nie kontynuował ich mimo pisemnego wezwania Zamawiającego, a przerwa ta trwała dłużej niż 20 dni,

- Nadzór nie pełni nadzoru inwestorskiego zgodnie z umową lub też nienależycie wykonuje swoje zobowiązania umowne, pomimo zgłoszenia przez Zamawiającego pisemnych zastrzeżeń oraz bezskutecznego upływu terminu, wyznaczonego przez Zamawiającego w dodatkowym wezwaniu do należytego wykonania umowy przez Nadzór,

- wykonanie umowy przez Nadzór następuje w sposób sprzeczny z jej postanowieniami lub przepisami prawa regulującymi obowiązki nadzoru inwestorskiego lub dopuszczenie się przez Nadzór rażącego zaniedbania obowiązków umownych lub ustawowych.

- Odstąpienie od umowy, powinno nastąpić w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10

Postanowienia końcowe

  - Prawem właściwym dla umowy jest prawo polskie. W sprawach nieuregulowanych w umowie zastosowanie mają przepisy polskie, a w szczególności: ustawy Prawo zamówień publicznych (j.t. Dz. U. z 2015 r. poz. 2164 ze zm.), a w sprawach tam nieuregulowanych: przepisy ustawy z dnia 23.04.1964 r. - Kodeks cywilny (j. t. Dz. U. z 2016 r. poz. 380) oraz ustawy z dnia 7.07.1994 r. - Prawo budowlane (j.t. Dz. U. z 2016 r. poz. 290) wraz z aktami wykonawczymi do niej.

  - Jeżeli do sprawnej realizacji umowy niezbędne okażą się dodatkowe wzajemne uzgodnienia, Strony dokonają ich niezwłocznie.

  - Prawa i obowiązki, a w szczególności zobowiązania finansowe nie mogą być przekazane na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Stron.

  - Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania umowy strony rozstrzygać będą polubownie, w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku nie dojścia do porozumienia w terminie 30 dni od dnia podjęcia negocjacji - spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

  - Zmiana niniejszej umowy może nastąpić za zgodą stron, w formie pisemnej, pod rygorem nieważności.

  - Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym egzemplarzu dla każdej ze stron.

ZAMAWIAJĄCY					NADZÓR