Projekt UMOWY nr 0201-ILZ.023-……/2019

zawarta w dniu ........2019r.

pomiędzy:

Izbą Administracji Skarbowej we Wrocławiu, ul. Powstańców Śląskich 24, 26, 53-333 Wrocław, 
REGON 001020861, NIP 896-000-68-04,

którą reprezentuje:

- -  Dyrektor Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu

zwaną dalej Zamawiającym,

a

firmą

REGON: …………………………,   NIP: ……………….,

którą reprezentuje:

- …………………………….. – …………………………

zwaną dalej Wykonawcą.

Niniejsza umowa została zawarta z uwzględnieniem art. 4 pkt 8 ustawy z dnia 29.01.2004r. – Prawo Zamówień Publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 roku  Poz. 1986 ze zm.)

§ 1

Przedmiot umowy

  - Przedmiotem niniejszej umowy jest wykonanie  remontu dźwigu towarowo-osobowego              o Q=1000 kg w budynku Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu przy 
ul. Ostrowskiego 5, nieruchomości stanowiącej przedmiot trwałego zarządu Izby Administracji Skarbowej  we Wrocławiu. Szczegółowy zakres robót określa załącznik nr 1 do niniejszej umowy.

  - Prace remontowe realizowane będą w czynnym obiekcie, od poniedziałku do piątku 
 w godzinach od 7.00 do 18.00 i nie będą kolidowały z normalnym jego funkcjonowaniem. Jeżeli zakres niektórych robót ( np. głośne kucia, wiercenia lub rozbiórki ) będzie wymagał ich wykonania w dniach wolnych od pracy, należy każdorazowo uzyskać na to zgodę Zamawiającego. 
Po wykonaniu robót remontowych, po odbiorze wszystkich prac i dopuszczeniu przez Urząd Dozoru Technicznego dźwigu do eksploatacji zostanie sporządzony protokół bezusterkowego odbioru końcowego.

- Wykonawca zobowiązuje się, że osoby, którym zostanie powierzona realizacja przedmiotu umowy zatrudnione zostaną na umowę o pracę, w rozumieniu art. 22 § 1 ustawy
 z dnia 26 czerwca 1974r. Kodeks pracy (Dz. U. z 2018 r. poz. 917 
z późn. zm.). Obowiązek zatrudnienia na umowę o pracę dotyczy osób wykonujących prace 
w zakresie: demontażu podzespołów wyeksploatowanego urządzenia dźwigowego wraz 
z instalacją sterującą i robotami montażowymi dźwigu wraz z zasilaniem elektrycznym 
i sterującym.

- Osoby,  o których mowa w ust. 3 powinny być zatrudnione nieprzerwanie przez cały okres obowiązywania umowy. Wykonawca wskaże w załączniku nr 3 do umowy osoby zatrudnione przez Wykonawcę na podstawie umowy o pracę.

- Zamawiający dopuszcza zmianę osób podlegających zatrudnieniu zgodnie z wymogami określonymi w ust 3. Zmiany te nie stanowią zmiany mowy.

- Zamawiający ma prawo w każdym czasie obowiązywania umowy zwrócić się pisemnie do Wykonawcy o przedstawienie dokumentacji dotyczącej zatrudnienia pracowników na umowę o pracę, w szczególności kopii umów o pracę, dokumentów potwierdzających opłacanie składek na ubezpieczenie społeczne i zdrowotne, dowodów potwierdzających zgłoszenie pracownika przez pracodawcę do ubezpieczeń. Wskazane dokumenty powinny zostać zanonimizowane w sposób zapewniający ochronę danych osobowych pracowników, zgodnie z przepisami ustawy z dnia  10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych
 (Dz. U. 2018 r. poz. 1000), zwanej dalej ustawą o ochronie danych osobowych. Imię i nazwisko pracownika nie podlega anonimizacji. Informacje takie jak data zawarcia umowy, rodzaj umowy o pracę i wymiar etatu powinny być możliwe do zidentyfikowania. Wykonawca ma obowiązek przedłożyć Zamawiającemu ww. dokumentację w terminie 5 dni od daty wezwania.

- Niezłożenie przez Wykonawcę w wyznaczonym przez Zamawiającego w terminie żądanych przez Zamawiającego dowodów potwierdzających spełnienie przez Wykonawcę wymogu zatrudnienia na umowę o pracę, traktowane będzie jako niespełnienie przez Wykonawcę wymogu, o którym mowa w ust. 3.

§ 2

Terminy

- Wykonawca zobowiązuje się rozpocząć realizację przedmiotu umowy niezwłocznie po zawarciu umowy, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od dnia przekazania terenu budowy.

- Wykonawca zobowiązuje się wykonać przedmiot umowy w terminie 120 dni kalendarzowych od dnia podpisania umowy.

- Terminem wykonania przedmiotu umowy jest data podpisania przez Strony protokołu bezusterkowego odbioru końcowego.

§ 3

Wynagrodzenie Wykonawcy

- Za wykonanie przedmiotu umowy Zamawiający zapłaci Wykonawcy  wynagrodzenie w formie ryczałtu w wysokości  …………….. zł brutto, tj. ………………….. zł netto, + VAT ………….zł, które zostało określone na podstawie oferty Wykonawcy z dnia ……………….r. stanowiącej załącznik nr 2 do niniejszej umowy.

- Wynagrodzenie ryczałtowe brutto obejmuje wszystkie koszty związane z należytym i zgodnym
z obowiązującymi przepisami wykonaniem przedmiotu zamówienia.

- Wynagrodzenie nie będzie podlegać waloryzacji.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo realizacji zapłaty należności z zastosowaniem mechanizmu podzielonej płatności.

- Wykonawca nie może odmówić zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe, jeżeli okaże się, 
iż zachodzi konieczność wykonania robót nieobjętych umową, niezbędnych do jej prawidłowego wykonania, a których wykonanie stało się konieczne na skutek sytuacji niemożliwej wcześniej do przewidzenia oraz które zostały zaakceptowane przez Zamawiającego w protokole konieczności. Wykonawca nie może żądać od Zamawiającego wynagrodzenia dodatkowego, jeżeli wykonał prace dodatkowe bez zawarcia umowy o zamówienie dodatkowe.

§ 4

Sposób rozliczenia i terminy płatności

- Rozliczenie końcowe umowy nastąpi po zakończeniu robót i podpisaniu przez strony protokołu bezusterkowego odbioru końcowego.

- Podstawą do wystawienia faktury będzie protokół bezusterkowego odbioru końcowego, 
o którym mowa w  § 1 ust. 2.

- Zamawiający zobowiązuje się do zapłaty kwoty, o której mowa w § 3 ust.1, na podstawie prawidłowo wystawionej faktury w terminie do 21 dni od daty jej otrzymania.

- Wynagrodzenie przysługujące Wykonawcy wynikające z przedłożonej faktury płatne będzie przelewem z rachunku bankowego Zamawiającego na wskazany rachunek bankowy Wykonawcy ………………………………………………………………………………

- Za dzień zapłaty uważa się dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

- Zamawiający zastrzega sobie prawo potrącenia wszelkich zobowiązań finansowych Wykonawcy względem Zamawiającego z należności Wykonawcy.

§ 5

Obowiązki i uprawnienia Zamawiającego

- Zamawiający zobowiązuje się do protokolarnego przekazania Wykonawcy terenu budowy 
w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy.

- Zamawiający zobowiązuje się do odbioru przedmiotu umowy.

- Zamawiający zapłaci wynagrodzenie należne Wykonawcy w terminie i na warunkach  określonych w umowie.

- Do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy Zamawiający wyznacza :

- Tadeusza Ignaszewskiego tel. 71 365 24 48.

- Zamawiający zapewni nadzór inwestorski w osobie ………………, tel. ……………………….

- Zamawiający nie ponosi odpowiedzialności za mienie Wykonawcy zgromadzone na terenie budowy.

§ 6

Obowiązki i uprawnienia Wykonawcy

- Wykonawca zobowiązuje się do przejęcia terenu budowy w terminie do 3 dni roboczych od dnia zawarcia umowy. Po zrealizowaniu przedmiotu umowy Wykonawca zobowiązany jest przekazać teren budowy Zamawiającemu. Data podpisania protokołu bezusterkowego odbioru końcowego robót będzie równocześnie potwierdzeniem przekazania terenu budowy Zamawiającemu.

- Wykonawca zobowiązuje się do wykonania robót i innych czynności objętych umową, 
z należytą starannością, zgodnie z zakresem robót, zasadami wiedzy technicznej, przepisami bezpieczeństwa i ochrony pracy oraz przepisami prawa, w tym prawa budowlanego.

- Wykonawca na własny koszt zrealizuje roboty objęte niniejszą umową przy użyciu materiałów          i urządzeń własnych. Zastosowane materiały i wyroby będą dopuszczone do obrotu i stosowania na terytorium RP zgodnie z obowiązującymi przepisami.

- Wykonawca – jako wytwórca - odpowiada za gospodarowanie odpadami, powstałymi 
w wyniku realizacji umowy zgodnie z  ustawą z dnia 14 grudnia 2012 r. o odpadach 
(Dz.U. z 2018 r., poz. 992 ze zm.).

- Wykonawca zobowiązany jest przedstawić i przekazać Zamawiającemu dokumenty potwierdzające dopuszczenie użytych materiałów do stosowania w budownictwie, tj. atestów, aprobat technicznych, certyfikatów, deklaracji zgodności itp.

- Wykonawca ustanawia:

  - Osobę do prowadzenia spraw związanych z realizacją umowy:

…………………………….  – tel. 48 ……………………………..

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone osobom trzecim 
w trakcie realizacji robót objętych niniejszą umową oraz za szkody wynikające z wadliwego wykonania robót.

- Wykonawca zobowiązuje się do porządkowania na bieżąco miejsc, w których prowadzony będzie remont oraz uporządkowania terenu po remoncie do dnia podpisania protokołu odbioru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za wszelkie działania i zaniechania osób, przy pomocy których realizuje przedmiot umowy.

- Wykonawca zobowiązany jest realizować roboty w taki sposób, by nie zakłócić funkcjonowania urzędu.

- Wykonawca oświadcza, że wszystkie prace będzie wykonywał własnymi środkami, bez udziału podwykonawców.

- Wykonawca zobowiązuje się do:

      - Złożenia dokumentacji remontowej we właściwym oddziale Urzędu Dozoru Technicznego w celu jej zatwierdzenia, co stanowi podstawę rozpoczęcia prac.

      - Złożenia wniosku do właściwego oddziału Urzędu Dozoru Technicznego 
o przeprowadzenie badań doraźnych eksploatacyjnych po wykonaniu remontu, 
co stanowi podstawę do wydania decyzji na eksploatację dźwigu.

- Wykonawca oświadcza, że posiada uprawnienia do wykonywania prac montażowych urządzeń dźwigowych, wydane przez właściwy oddział Urzędu Dozoru Technicznego.

§ 7

Warunki odbioru końcowego robót

- Wykonawca zgłosi odrębnym pismem Zamawiającemu gotowość do odbioru końcowego
 z co najmniej 3 dniowym wyprzedzeniem. Wraz ze zgłoszeniem gotowości do odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu komplet dokumentów pozwalających 
na ocenę prawidłowości wykonania przedmiotu umowy określonego w § 1 ust.1, m. in. protokołów zakończenia robót zanikających.

- Jeżeli Zamawiający uzna, że roboty nie zostały zakończone lub gdy będzie miał zastrzeżenia, 
o czym zawiadomi Wykonawcę na piśmie, zgłoszenie gotowości do odbioru nie będzie skuteczne i Wykonawca po zakończeniu prac lub/i usunięciu nieprawidłowości zobowiązuje się ponownie zgłosić gotowość do odbioru końcowego.

- Jeżeli Zamawiający uzna po sprawdzeniu, że roboty zostały zakończone i nie będzie miał zastrzeżeń, co do kompletności i prawidłowości dokumentacji, zgłoszenie gotowości do odbioru końcowego będzie skuteczne.

- Zamawiający dokona odbioru końcowego w terminie do 3 dni roboczych od skutecznego zgłoszenia gotowości do odbioru końcowego.

- Odbiór końcowy robót zostanie potwierdzony protokołem bezusterkowego odbioru końcowego robót podpisanym przez Wykonawcę i Zamawiającego.

- W dniu odbioru końcowego Wykonawca przekaże  komplet dokumentacji powykonawczej (atesty, certyfikaty, deklaracje właściwości użytkowych, karty gwarancyjne itp.).

§ 8

Gwarancja

- Wykonawca udzieli Zamawiającemu gwarancji jakości na wykonane roboty na 36 miesięcy. Niezależnie od gwarancji jakości, Wykonawca udziela na wszystkie materiały i roboty przedmiotu zamówienia rękojmi za wady na okres równy okresowi gwarancji, o której mowa 
w ust. 1.

- Okres gwarancji i rękojmi biegnie od daty podpisania bezusterkowego protokołu odbioru końcowego przedmiotu umowy – na warunkach podanych w załączniku nr 3 (WUG) 
do niniejszej umowy.

- O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę 
w terminie 14 dni od daty jej ujawnienia.

- Istnienie wady powinno być stwierdzone protokolarnie z wyznaczeniem przez Zamawiającego terminu na usunięcie wad.

- Okres gwarancji ulega odpowiedniemu przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

§ 9

Odstąpienie od umowy

- Zamawiający może odstąpić od umowy w następujących przypadkach:

- likwidacji Wykonawcy,

- wydania sądowego nakazu zajęcia majątku Wykonawcy,

- zaangażowania Wykonawcy przy realizacji umowy w praktyki korupcyjne, stwierdzone prawomocnym wyrokiem,

- zaprzestania przez Wykonawcę bez upoważnienia Zamawiającego wykonywania obowiązków wynikających z umowy, o ile przerwa trwała dłużej niż 20 dni,

- wykonywania umowy przez Wykonawcę w sposób sprzeczny z jej postanowieniami 
lub dopuszczenie się przez niego rażącego zaniedbania obowiązków umownych, wykonywania umowy przy pomocy osób nie posiadających wymaganych prawem uprawnień, nie stosowania się do bieżących zaleceń Zamawiającego w zakresie wykonywania obowiązków wynikających z umowy.

- Oświadczenie o odstąpieniu od umowy z przyczyn, określonych w ust. 1, Zamawiający 
ma prawo złożyć Wykonawcy w terminie do 15 dni roboczych od chwili wystąpienia przyczyny tam określonej.

- Odstąpienie od umowy, o którym mowa w ust. 1 powinno nastąpić w formie pisemnego oświadczenia i powinno zawierać uzasadnienie.

§ 10

Kary umowne

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną:

- za opóźnienie w terminie zakończenia umowy, o którym mowa w § 2 ust. 2  – w wysokości 0,02% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 umowy, 
za każdy dzień opóźnienia,

- za opóźnienie w usunięciu wad stwierdzonych przy odbiorze końcowym lub w okresie gwarancji lub rękojmi za wady – w wysokości 0,01% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 umowy, za każdy dzień opóźnienia, liczony od dnia następującego po dniu wyznaczonym na usunięcie wad,

- z tytułu odstąpienia przez Zamawiającego od umowy z przyczyn zależnych od Wykonawcy lub odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn niezależnych od Zamawiającego - w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 umowy,

- w przypadku niewykonania umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 umowy,

- z tytułu nieterminowego wykonania obowiązków wynikających z umowy w przypadkach innych niż wymienione w pkt  1 i 2 - w wysokości 0,05% wynagrodzenia ryczałtowego brutto Wykonawcy, określonego w § 3 ust. 1 umowy za każde zgłoszenie Zamawiającego dotyczące przekroczenia terminu wykonywania danego obowiązku wynikającego z umowy

- w przypadku nie zatrudnienia przez Wykonawcę do realizacji przedmiotu umowy, osób na umowę o pracę wykonujących prace w zakresie wymiany podzespołów wyeksploatowanych urządzenia dźwigowego wraz z instalacją sterującą wraz z zasilaniem elektrycznym i sterującym - Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 5 000 zł (słownie: pięć tysięcy złotych) za każdy taki przypadek.

- Strony przewidują możliwość dochodzenia odszkodowania uzupełniającego przewyższającego wysokość kar umownych na zasadach ogólnych Kodeksu cywilnego, aż do pełnego zaspokojenia poniesionej szkody. Odszkodowanie odpowiadać będzie rzeczywistej szkodzie. Nie dotyczy natomiast utraconych pożytków.

- Naliczenie kary umownej zostanie ustalone przez Zamawiającego po przeprowadzeniu postępowania, które potwierdzi ich zasadność i wysokość. W wyniku tego postępowania Zamawiający wystawi Wykonawcy notę obciążeniową.

- Zamawiający wezwie Wykonawcę notą obciążeniową do zapłaty kary umownej. Kara umowna będzie płatna w terminie 7 dni od daty wystawienia. Nota obciążeniowa może zostać przesłana/dostarczona elektronicznie na adres Wykonawcy ………………….., w formie pdf., 
za potwierdzeniem odbioru.

- Po bezskutecznym upływie terminu wskazanego w ust.4 należności z tytułu kar umownych naliczanych zgodnie z niniejsza umową Zamawiający:

- pokryje dokonując potrącenia należności naliczonej zgodnie z niniejszą umową, 
z wynagrodzenia należnego Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę lub

- będzie dochodził na zasadach ogólnych przewidzianych w ustawie z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny (Dz. U. z 2018 r., poz. 1025, ze zm.),

- Postanowienia dotyczące kar umownych obowiązują pomimo wygaśnięcia umowy, rozwiązania lub odstąpienia od niej.

- Naliczenie i zapłata kary umownej, o której mowa w ust. 1 pkt  1 i 2  oraz pkt 4-6  nie zwalnia Wykonawcy z należytego wykonania przedmiotu umowy.

§ 11

Zabezpieczenie należytego wykonania umowy

    - Przed podpisaniem umowy Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego określonego w § 3 ust. 1 umowy 
tj. w wysokości  …… zł (słownie: …..) w formie ……..

    - Zabezpieczenie służy pokryciu roszczeń Zamawiającego z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy oraz roszczeń z tytułu rękojmi za wady, w szczególności w przypadkach, gdy Wykonawca:

- nie wykona prac lub robót, objętych przedmiotem umowy,

- nienależycie wykona umowę,

- nie usunie w terminie wady,

- nie naprawi wyrządzonej wadą szkody,

- nie przystąpi do usuwania szkody,

- nie zwróci kosztów usunięcia wady oraz nie naprawi powstałej stąd szkody.

Zamawiający może wykorzystać zabezpieczenie należytego wykonania umowy po upływie 
7 dni roboczych, wyznaczonych Wykonawcy na usunięcie określonego powyżej naruszenia stosunku zobowiązaniowego .

  - W trakcie realizacji umowy Wykonawca może dokonać zmiany formy zabezpieczenia 
na jedną lub kilka wymienionych niżej form zabezpieczenia:

- pieniądz,

- poręczenia bankowe lub poręczenia spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej z tym, że zobowiązanie kasy jest zawsze zobowiązaniem pieniężnym,

- gwarancje bankowe,

- gwarancje ubezpieczeniowe,

- poręczenia udzielane przez podmioty, o których mowa w art. 6b ust. 5 pkt 2 ustawy z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości 
(j. t. Dz. U. z 2019 r., poz. 310 ze zm.).

Udzielone gwarancje lub poręczenia muszą być bezwarunkowe, nieodwołalne, płatne 
na pierwsze pisemne żądanie i wykonalne na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, a wszelkie spory ich dotyczące podlegają rozstrzygnięciu zgodnie z prawem Rzeczypospolitej Polskiej 
i podlegają kompetencji sądu właściwego dla siedziby Izby Administracji Skarbowej 
we Wrocławiu. Koszty związane z wystawieniem dokumentów ponosi Wykonawca. Gwarant zobowiązany jest do spełnienia świadczenia z udzielonej Gwarancji bez względu 
na ewentualne spory pomiędzy Beneficjentem a zleceniodawcą.

- Zmiana formy zabezpieczenia, o której mowa w ust. 3, wymaga zachowania ciągłości zabezpieczenia i nie może powodować zmniejszenia jego wysokości.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy (wniesione 
w pieniądzu) wraz z odsetkami wynikającymi z umowy rachunku bankowego, na którym było przechowywane, pomniejszone o koszt prowadzenia rachunku oraz prowizji bankowej 
za przelew pieniędzy na rachunek Wykonawcy.

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy stanowi gwarancję zgodnego z umową i należytego oraz wolnego od wad wykonania przedmiotu umowy.

- Zamawiający zwróci Wykonawcy zabezpieczenie należytego wykonania umowy wedle reguł:

- 70% zabezpieczenia, o równowartości kwoty …… zł (słownie: ….), Zamawiający zwróci w terminie 30 dni po podpisaniu protokołu bezusterkowego odbioru końcowego,

- 30% zabezpieczenia o równowartości kwoty …. zł (słownie: …..), Zamawiający zwróci nie później niż w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Zmiana terminu wykonania umowy i wygaśnięcie ważności gwarancji/poręczenia skutkuje obowiązkiem Wykonawcy zabezpieczenia należytego wykonania umowy przez przedstawienie nowej gwarancji/poręczenia lub wniesienia tego zabezpieczenia w innej formie. W razie utraty ciągłości zabezpieczenia (w szczególności braku nowej gwarancji/poręczenia) należytego wykonania umowy Wykonawca upoważnia Zamawiającego i wyraża zgodę na potrącenie zabezpieczenia należytego wykonania umowy w wysokości, określonej w ust.1 
z wynagrodzenia Wykonawcy.

- W przypadku nienależytego wykonania umowy Zamawiający ma prawo pokryć koszty doprowadzenia do należytego wykonania umowy z zabezpieczenia należytego wykonania umowy po wcześniejszym poinformowaniu Wykonawcy, na co Wykonawca wyraża zgodę. Podobnie, w przypadku nie usunięcia wad w ramach rękojmi za wady Zamawiający – po wcześniejszym wezwaniu Wykonawcy do usunięcia wady – ma prawo, w ramach uprawnień z rękojmi za wady, pokryć koszty usunięcia wad z zabezpieczenia należytego wykonania umowy, na co Wykonawca wyraża zgodę. W przypadku nie wykonania umowy zabezpieczenie będzie wypłacone Zamawiającemu.

- Wykorzystując zabezpieczenie należytego wykonania umowy, Zamawiający ma prawo wykorzystać także odsetki wynikające z umowy rachunku bankowego, na którym zabezpieczenie należytego wykonania umowy było przechowywane.

§ 12

Serwis gwarancyjny dźwigu

1. Wykonawca w ramach umowy zobowiązuje się do prowadzenia obsługi serwisowej w okresie trwania gwarancji zamontowanego dźwigu, na warunkach określonych w niniejszej umowie zgodnie z aktualnie obowiązującymi przepisami dotyczącymi eksploatacji urządzeń - 
w szczególności  w zakresie:

a) przeprowadzenia raz w miesiącu prac konserwacyjnych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 30 października 2018 r. w sprawie warunków technicznych dozoru technicznego w zakresie eksploatacji, napraw i modernizacji urządzeń transportu bliskiego oraz warunkami technicznymi dozoru technicznego w zakresie konserwacji urządzeń – dźwigowych,

b) ustalenia przyczyn awarii dźwigu oraz odnotowywanie z podaniem daty 
i potwierdzenie  podpisem w dzienniku konserwacji wyników przeglądów i wykonanych czynności oraz usuwanie awarii i usterek,

c) bezzwłocznego powiadomienia eksploatującego dźwig o nieprawidłowościach, które spowodowały konieczność unieruchomienia i dokonania odpowiedniego wpisu do dziennika konserwacji,

d) uczestniczenia w przeprowadzanych kontrolach przez Urząd Dozoru Technicznego,

e) bieżącej konserwacji dźwigu  w zakresie wynikającym z potrzeb rzeczywistych,

f) naprawy obejmującej regenerację lub wymianę części i zespołów zużytych w czasie eksploatacji. Utylizacja wszystkich części i materiałów zużytych i wymienionych w ramach czynności serwisowych będzie dokonywana na koszt i odpowiedzialność Wykonawcy.

2. Obsługa serwisowa będzie prowadzona na podstawie odrębnej umowy zawartej pomiędzy Zamawiającym i Wykonawcą.

§ 13

Zachowanie poufności

- Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w tajemnicy wszelkich informacji i danych otrzymanych i uzyskanych od Zamawiającego w związku z wykonaniem zobowiązań wynikających z Umowy.

- Strony zobowiązują się do przestrzegania przy wykonywaniu Umowy wszystkich postanowień zawartych w obowiązujących przepisach prawnych związanych z ochroną tajemnicy skarbowej, informacji niejawnych oraz danych osobowych.

- Obowiązek określony w ust. 1 niniejszego paragrafu nie dotyczy informacji powszechnie znanych oraz udostępniania informacji na podstawie bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa, a w szczególności na żądanie sądu, prokuratury, organów podatkowych lub organów kontrolnych.

- Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie tajemnicy przez swoich pracowników i wszelkie inne osoby, którymi będzie się posługiwać przy wykonywaniu Umowy.

- Wykonawca zobowiązuje się do przekazania Zamawiającemu w ciągu 14 dni od dnia zawarcia Umowy wykazu pracowników i osób trzecich biorących udział w realizacji umowy po stronie Wykonawcy wraz z oświadczeniem Wykonawcy o ochronie informacji, według wzoru, który określa  Załącznik nr 5 do umowy.

- Każdorazowa zmiana osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy w stosunku do osób wyszczególnionych w wykazie przekazanym wraz z oświadczeniem Wykonawcy, o którym mowa w ust. 5 lub wskazanych później, wymaga przed przystąpieniem tych osób do realizacji przedmiotu umowy pisemnego powiadomienia o tym Zamawiającego, poprzez przekazanie podpisanego przez Wykonawcę aktualnego wykazu osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy ze wskazaniem daty, od której osoby dotychczas nie wymienione przystępują do realizacji zadania. Przekazanie nowego wykazu jest równoznaczne z tym, 
że każda z osób przystępujących do realizacji przedmiotu umowy zobowiązała się wobec Wykonawcy nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapozna się podczas wykonywania czynności zleconych do realizacji oraz zapoznała się z treścią zobowiązania co do zachowania poufności informacji.

- Wykonawca odpowiada za szkodę wyrządzoną Zamawiającemu przez ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji otrzymanych od Zamawiającego, wbrew postanowieniom umowy. Zobowiązanie to wiąże Wykonawcę również po wykonaniu przedmiotu umowy lub jej rozwiązaniu, bez względu na przyczynę i podlega wygaśnięciu według zasad określonych w przepisach dotyczących zabezpieczania informacji niejawnych 
i innych tajemnic prawnie chronionych.

- Wykonawca zobowiązuje się do odnotowywania i zgłaszania wszelkich zaobserwowanych lub podejrzewanych słabości związanych z bezpieczeństwem informacji w systemach lub usługach.

§ 14

Postanowienia końcowe

- Prawa i obowiązki, a w szczególności zobowiązania finansowe nie mogą być przekazane 
na rzecz osób trzecich bez pisemnej zgody Stron.

- W przypadku zatrudnienia części pracowników na umowę zlecenie, Wykonawca zobowiązuje się do stosowania ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę (j.t. Dz. U. z 2018 r. poz. 2177 ze zm.).

- W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie w szczególności przepisy Kodeksu Cywilnego i Prawa Budowlanego   wraz z aktami wykonawczymi.

- Wszelkie ewentualne kwestie sporne powstałe na tle wykonania umowy Strony rozstrzygać będą polubownie, w drodze wzajemnych negocjacji. W przypadku braku porozumienia 
w terminie 30 dni od dnia podjęcia negocjacji - spory podlegają rozstrzyganiu przez sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

- Zmiana niniejszej umowy może nastąpić za zgodą Stron, wyłącznie w formie pisemnej, 
pod rygorem nieważności.

- Umowę niniejszą sporządzono w 2 jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej 
ze stron.

ZAMAWIAJĄCY                                                                     WYKONAWCA

……………………………………………                                  ……………………………………

Załączniki:

- Załącznik nr  1     –  zakres robót,

- Załącznik nr  2     -   oferta Wykonawcy,

- Załącznik nr  3     -  Wykaz osób zatrudnionych przy realizacji przedsięwzięcia

- Załącznik nr  4     -  Warunki usługi gwarancji

- Załącznik nr  5     –   Oświadczenie wykonawcy o ochronie informacji

Załącznik nr 5 do umowy …………………….

Oświadczenie Wykonawcy o ochronie informacji

Miejscowość, dnia ……. / ……… / ……

W związku z wykonywaniem przez Wykonawcę zobowiązań z tytułu umowy nr …/20…, Izba Administracji Skarbowej we Wrocławiu zobowiązuje Wykonawcę do:

- Zachowania w ścisłej tajemnicy wszelkich informacji dotyczących danych osobowych, uzyskanych w trakcie wykonywania umowy niezależnie od formy przekazania tych informacji i ich źródła, zarówno w trakcie trwania umowy, jaki i po jej rozwiązaniu.

- Wykorzystania informacji jedynie w celach określonych ustaleniami umowy oraz wynikających z uregulowań prawnych obowiązujących w Polsce i Unii Europejskiej.

- Podjęcia wszelkich niezbędnych kroków dla zapewnienia, że żaden pracownik Wykonawcy ani inna osoba z pomocą której Wykonawca realizuje umowę nie ujawni informacji chronionych ani ich źródła, zarówno w całości, jak i w części, osobom lub firmom trzecim, bez uzyskania uprzednio wyraźnego upoważnienia na piśmie od Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

- Odnotowywania i zgłaszania wszelkich zaobserwowanych lub podejrzewanych słabości związanych z bezpieczeństwem informacji w systemach lub usługach.

- Ujawnienia informacji jedynie tym osobom, którym będą one niezbędne do wykonywania powierzonych im czynności i tylko w zakresie, w jakim odbiorca informacji musi mieć do nich dostęp dla celów realizacji zadania wynikającego z tytułu umowy nr ……………….

- Niekopiowania, niepowielania, ani w jakikolwiek inny sposób nierozpowszechniania jakiejkolwiek części określonych informacji, z wyjątkiem uzasadnionej potrzeby do celów związanych z realizacją umowy nr ……………………………………….., po uprzednim uzyskaniu pisemnej zgody od Izby Administracji Skarbowej we Wrocławiu.

Stwierdzam własnoręcznym podpisem, że znane są mi moje obowiązki w zakresie ochrony informacji, wynikające z niżej wymienionych przepisów:

- Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych),

- Ustawa z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. z 2018 r., poz. 1000)

- Ustawa z dnia 5 sierpnia 2010 r. o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. z 2018 r. poz. 412);

- Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2018 r. poz. 800 
ze zm.).

Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego oraz realizacji umowy w niniejszym postępowaniu.

Oświadczam też, że jestem świadomy/-a odpowiedzialności karnej za ujawnienie, przekazanie, wykorzystanie, zbycie lub oferowanie do zbycia informacji chronionych, zdobytych w trakcie wykonywania umowy.

Każda z osób uczestniczących w realizacji przedmiotu umowy zobowiązała się wobec Wykonawcy nie ujawniać żadnych informacji, z którymi zapozna się podczas wykonywania czynności zleconych do realizacji oraz zapoznała się z treścią zobowiązania co do zachowania poufności informacji.

……………………………………………..

(podpis i pieczęć imienna Wykonawcy

lub osoby upoważnionej przez Wykonawcę)

Zakres niezbędnych prac remontowych dźwigu w Urzędzie Skarbowym Wrocław Fabryczna ul. Ostrowskiego 5

Demontaż wyeksploatowanego urządzenia i jego utylizacja, Wykonawca przedstawia kartę odpadu  z utylizacji;

Montaż nowych elementów urządzenia dźwigowego obejmujący:

- wymianę zespołu napędowego na wciągarkę z silnikiem jednobiegowym sterownym     falownikiem

- wymianę ogranicznika prędkości i obcążki wraz z linką

- wymianę lin nośnych

- wymianę ramy kabinowej z chwytaczami dwukierunkowymi

- wymianę istniejącej kabiny na kabinę metalową

ściany kabiny: panele wykonane ze stali  nierdzewnej,

panel sterowniczy wykonany ze stali nierdzewnej usytuowany na bocznej ścianie z przyciskami   Braille’a podświetlane, wyświetlacz pięter strzałki kierunku jazdy, łączność alarmowa, alarm, wentylator, wyświetlacz piętrowy, oświetlenie  awaryjne, przycisk otwierania  i zamykania drzwi, poręcz, lustro ½ na tylnej ścianie

sufit: podwieszany z oświetleniem diodowym,

podłoga: płytki typu gres gr V,

drzwi kabinowe teleskopowe, sterowane falownikiem, automatycznie otwierane, centralne, ze         stali nierdzewnej  szt.1 zabezpieczone kurtyną św.,

drzwi przystankowe 6 sztuk, automatycznie otwierane, centralne, ze stali nierdzewnej, rozmieszczone jednostronnie

sterowanie mikroprocesorowe, zjazd pożarowy, zjazd po zaniku zasilania do najbliższego           przystanku

- wymianę istniejącej aparatury sterowej na nową ze sterowaniem mikroprocesorowym

- wymianę instalacji elektrycznej w szybie, maszynowni i na kabinie

- wymianę kaset sterowych – dyspozycji i wezwań (piętrowskazywacze na wszystkich przystankach)

- wymianę oświetlenia szybu zgodnie z normą

- wymianę przeciwwagi

- wymianę zderzaków kabinowych i przeciwwagowych w podszybiu

- wymianę drzwi przystankowych na nowe automatyczne teleskopowe

- poprawienie ustawienia prowadnic kabinowych i przeciwwagowych

- prace budowlane związane z wymianą drzwi

Udźwig znamionowy:	1000 kg lub 12 osób

Wymiary kabiny:		szerokość:	1400 mm

głębokość:	1600 mm

wysokość:	2100 mm

Wymiary drzwi:	szerokość:	900 mm

wysokość:	2000 mm

Wymiary szybu:	szerokość:	2000 mm

głębokość:	                       1850  mm

podszybie:                            1750 mm

nadszybie: 	                        3600 mm

Zasilanie 			400V ,  230 V

Napęd				7,0 kW  ?

Położenie maszynowni:	istniejąca , górna nad szybem

Cena netto urządzenia objętego niniejszą ofertą została ustalona łącznie z:

- opakowaniem

- ubezpieczeniem

- transportem samochodowym loco plac budowy

- demontażem dźwigu oraz pracami budowlanymi w szybie i maszynowni

- pełnym montażem dźwigu i rozruchem

- dokumentacją  techniczną

- odbiorem i dopuszczeniem do eksploatacji

Dźwig musi spełniać wymagania Dyrektywy 2014/33/UE.